## Slide 1
롯데호텔 2025년 정보시스템 취약점 진단
롯데이노베이트 보안컨설팅팀
2025. 10
사업장 물리침투
사전 계획서

## Slide 2
사업 개요
1
사업장 모의해킹 취약점 진단 사전 계획안
사전답사 결과
침투 시나리오 요약
2
3
4
시나리오 상세 내용
5
6

## Slide 3: 1. 사업 개요
사업 개요
▶ 사업 목적
점검 인원 및 수행 일정
본 사업은 롯데호텔 사업장 모의해킹 및 취약점 진단 컨설팅 수행을 통해 발생 가능한 위협을 사전에 차단하고 안전성을 강화한 서비스를 제공하기 위함
▶ 사업 내용
▶ 사업 일정
롯데호텔 사업장을 대상으로 물리적 침투(모의침투)를 통해 출입 통제·정찰·사회공학·물리적 접근 경로를 점검하고, 실전 기반 취약점을 식별하여 우선순위별 개선 권고를 도출함
과업 내역 | 수행일정 | 수행장소 | 등급 | 투입인력 | 비고
롯데호텔 사업장 모의해킹 | 2025.11.03 ~ 2025.11.07 (3박 4일) | 롯데리조트 속초 | 고급 | 롯데이노베이트 심승원 | 프로젝트 PM
 |  |  | 중급 | 롯데이노베이트 선수민 | 
사전 답사 일정 : 2025년 10월 09일
사업 수행 일정 : 2025년 11월 03일 ~ 2025년 11월 07일

## Slide 4: 2. 사업장 모의해킹 취약점 진단 사전 계획안
고객 협의를 통해 사업장(1개소)을 선정하고 해당 사업장에 대한 다양한 침해 위협을 점검함
로비/입점업체의 키오스크, 자체 무선네트워크를 통한 내부망 접근 시도
인증우회, 비밀번호 크래킹, 비인가 무선랜 설치 여부 점검, 개인정보 저장 여부 등
내외부 공용시설에 설치된 네트워크를 통한 스캐닝, 과부하 트래픽유발, 인증 우회 등을 통한 고객서비스 중단 가능성 확인
주차장 시설 네트워크 등 확인
관리 소홀 시간대를 활용하여 물리적 침해요소 점검
주요 통제구역(전산실, TPS 등)에 대한 물리적 침해요소 확인
속초 리조트 (1개소)
SAMPLE
로비/입점업체 키오스크
주차장/공용시설
통제구역 접근
로비/객실 내 등 무선네트워크를 통한 내부망 접근 시도
인증우회, 비밀번호 크래킹, 비인가 무선랜 설치 여부 점검
IPTV , IP-Phone 구성을 위한 Lan 환경에 대한 침투 시도
GW 정보탐지, 관리자콘솔 접근, 트래픽과부하 등을 통한 객실 서비스 가용성 점검
객실 내 설치된 월패드, 키박스 등을 통해 IOT기기에 대한 침투의 가능성 확인
로비/객실/외부 무선네트워크
객실 셋탑박스
월패드
※ 시나리오, 대상 사업자 등은 고객사 협의를 통해 변경 될 수 있음
사업장 모의해킹 수행 방안(계획안)

## Slide 5: 3. 사전답사 결과
No. | 분류 | 점검 내용 | 주요 결과
1 | 키오스크 및 단말 환경 | 키오스크 위치 확인 및 윈도우 화면 조작 가능 여부 점검 | 키오스크는 존재하나 USB 포트 노출 없음. 상단 오류 조작 시 윈도우 화면 전환은 되지 않고, 관리자 비밀번호 입력 창만 표시됨
2 | 주차장·내부시설 사전 파악 | 주차장 OS 및 내부 단자함/랜선 포트 확인 | 주차장 단말 OS는 외부 확인 불가. 내부시설 내 랜선 포트 및 콘센트가 다수 존재하여 별도 침투 테스트 필요
3 | 전기차 충전소 확인 | 전기차 충전소 위치 및 접근 가능 여부 | 점검 시 충전소는 존재하나 USB 포트 및 유선 단자 노출 없음. 침투 활용 지점 없음
4 | CCTV 관리실 및 전용 구역 | CCTV 관리실 위치 및 전용구역 사전 파악 | CCTV 관리실 및 임직원 전용구역 위치 파악 실패. 내부 안내 또는 접근통제 강화된 것으로 확인됨
5 | 비인가 구역 침입 가능성 확인 | 창고·전용구역 등 무단 진입 가능 여부 | 일부 창고 출입문이 외부로 노출되어 있어 무단 침입 가능성 존재. CCTV 및 출입통제는 미흡하며 ‘Staff Only’ 구역도 카드 없이 통과 가능 구간 확인됨
6 | 도면 및 시설 구조 파악 | 온라인 및 현장 도면 확보 여부 | 온라인 상에서 기본 구조 파악 가능, 현장 사진을 통해 상세 동선 확인 완료
7 | 서비스 이용 동선 | 방문자·외부인 서비스 이용 절차 파악 | 키오스크, 안내데스크, 피트니스센터, PUB 등 방문자 이용 동선 다수 존재. 출입 관리 체계는 비교적 개방적임.
8 | 기기 USB 포트 노출 여부 | USB 포트 위치 및 접근성 확인 | 일부 키오스크 뒷면에서 USB 포트 노출 확인됨. 향후 침투 테스트 시 활용 가능 지점으로 판단됨
9 | 내부망 스캐닝 가능성 | 사전 스캐닝 가능 여부 | 사전답사 당시 오탐 방지를 위해 실제 스캐닝은 미수행. 본 테스트 시 별도 진단 예정
수행 계획에서는 뺀다고 했던것같아서 표기해두어습니다
사전 답사 목적
사전 답사 결과 요약
본 모의침투 시행 전에 현장 기반으로 시설·출입통제·운영 절차의 물리적 취약점을 식별·검증하여 본점검의 범위·우선순위를 확정하기 위함.

## Slide 6: 4. 침투 시나리오 요약
No. | 시나리오명 | 상세 내용
1 | 중요 취약 웹 서비스 내부망 침투 | 로비·주차장 등 물리적 랜 포트에 장비 연결 시 내부망 스캔·서비스 취약점 노출 여부를 확인하여 내부망 접근 가능성과 네트워크 분리 상태 평가
2 | 객실 내 룸서비스 QR 링크를 통한 타인 룸 결제/권한 오용 | 객실 내 QR·링크 결제 기능을 이용해 결제 바인딩 무결성과 사용자 권한 오남용(타인 결제·정보 재사용 등) 가능성 검증
3 | 객실 내 해킹된 WIFI 단말기를 통한 고객 정보 탈취 | 동일 SSID 구성 또는 악성 AP 설치를 통해 고객 단말을 유도했을 때 피싱·정보 탈취 발생 여부 및 사용자 노출 위험 평가
4 | 공용PC 내 고객 개인정보 수집 | 공용 PC에 남아 있는 세션·임시파일·자동완성 데이터로 개인정보 유출 또는 매체 복제(USB 등)를 통한 데이터 추출 가능성 확인
5 | 비인가 구역 물리적 침입 시도 | 창고·전용구역 등 비인가 구역에서의 접근 경로 및 출입통제 실효성을 점검하여 무단 접근을 시도하여 자산/문서 열람 가능성 평가(Staff Only 표기 구역 포함).
6 | 객실 카드키 복제(또는 키복사) 시도 | 카드키 복제를 통해 동일 권한으로 타 객실 접근 가능 여부 검증
7 | 키오스크 및 리조트 앱 인증 우회 | 체크인 키오스크 및 모바일 앱의 조작(입력 변조·세션조작 등)을 통해 인증 우회·무단 체크인 가능 여부 및 서버측 검증 체계를 점검한다.
8 | 임직원 PC 탈취 및 서버 침투 시도 | 임직원 PC 물리 탈취 또는 외부 미디어 부팅 시 내부 기밀자료 유출 및 내부망 서버 침투 가능성 확인
침투 시나리오 리스트
대상 사업장(1개소)을 기준으로 아래와 같이 8개 시나리오를 활용해 물리적·운영적 보안 취약성 점검 예정

## Slide 7: 5. 시나리오 상세내용
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 리조트 로비 혹은 장비(키오스크 등) 내 존재하는 물리적 LAN 포트 식별 | 
2 | USB LAN을 통해 장비와 연결 | 
3 | 내부망 스캔을 통해 접근 가능한 내부 대상 식별 | 
4 | 식별된 대상 중 비인가 페이지 혹은 점검이 미흡한 관리 페이지를 중점적으로 접근 | 
5 | 접근된 취약한 페이지에 대한 취약점 확인 및 개인정보 탈취 가능 여부 확인 | 
6 | CCTV와 같은 내부 관리 장비를 통해 개인정보 탈취 가능 여부 확인 | 
▶ 상세 내용
로비·주차장 등 물리적 랜 포트에 장비 연결 시 내부망 스캔·서비스 취약점 노출 여부를 확인하여 내부망 접근 가능성과 네트워크 분리 상태 평가
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
회의실·로비·공용PC·객실 IPTV·부대시설 등 운영장비 주변에 설치된 물리적 LAN 포트
시나리오 1. 중요 취약 웹 서비스 내부망 침투

## Slide 8: 5. 시나리오 상세내용
컨설턴트
내부 서버
중요 취약 웹 서비스
웹 서비스
웹 서비스
DB zone
내부 서버
WAS
서버
WAS
서버
WAS
서버
WAS
서버
방화벽
스위치
방화벽
스위치
DB서버
DB서버
DB서버
스위치
내부 유선접속을 통한 스캐팅 후 취약한 서비스 침투
웹쉘 업로드, SQL 인젝션, XSS 관리자 세션 획득
DBMS에 저장된 개인정보, 신용정보 탈취
CCTV 등 취약한 서비스 침투
CCTV 영상 등의 중요정보 탈취
SAMPLE
백본
스위치
내부 유선 랜 연결 후
스캐닝 시도
시나리오 1. 중요 취약 웹 서비스 내부망 침투 (도식화)

## Slide 9: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
객실 내 QR·링크 결제 기능을 이용해 결제 바인딩 무결성과 사용자 권한 오남용(타인 결제·정보 재사용 등) 가능성 검증
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
객실 내 룸서비스 관련 QR 결제 페이지(스마트TV/룸 태블릿 등)
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 룸1, 룸2 사용자가 QR 서비스로 결제할 때 패킷 수집 시도 | 
2 | 수집된 패킷에 대한 분석 및 비교 수행 | 
3 | 결제번호, 금액, 룸 호수 파라미터 변조 가능 여부 파악 | 
4 | 룸2 사용자가 QR 서비스로 결제 할 때 파라미터 변조를 통해 룸1에서 결제 유도 가능 여부 확인 | 
시나리오 2. 객실 내 룸서비스 QR 링크를 통한 타인 룸 결제/권한 오용

## Slide 10: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
동일 SSID 구성 또는 악성 AP 설치를 통해 고객 단말을 유도했을 때 피싱·정보 탈취 발생 여부 및 사용자 노출 위험 평가
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
객실 내 WIFI 무선 단말기
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 객실 내 WIFI 단말기 변조 시도 혹은 변조된 단말기를 객실 내 설치 후 퇴실 | WIFI 무선 단말기에 대해 DNS 조작을 수행하여 해당 WIFI 연결 시 정상 사이트로 위장한 피싱 사이트로 연결되도록 수행 예정
2 | 공격자 PC에서 피싱 사이트 제작 및 서버 구동 후 사용자 접근 대기 | 
3 | 해당 객실에 배정된 새로운 투숙객이 해킹된 단말기에 무선 WIFI 접속 후, 정상 페이지 접속 시도 | 
4 | 정상 페이지로 위장된 피싱 사이트에 접근한 투숙객의 개인정보(ID, PW 등) 수집 확인 | 
시나리오 3. 객실 내 해킹된 WIFI 단말기를 통한 고객 정보 탈취

## Slide 11: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
공용 PC에 남아 있는 세션·임시파일·자동완성 데이터로 개인정보 유출 또는 매체 복제(USB 등)를 통한 데이터 추출 가능성 확인
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
비즈니스 룸 내 위치한 객실 사용자들이 이용가능한 공용 PC
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 공용 PC에 남아있는 세션·임시파일·자동완성 정보를 통해 개인정보 탈취 시도 | 
2 | 공용 PC에 백도어 혹은 악성 파일 설치를 통한 지속적 공격 가능 여부 확인 | 
3 | 게스트 wifi 망과 내부망이 물리적으로 분리 되어있는지 테스트 후 내부침투 시도 | 
시나리오 4 공용PC 내 고객 개인정보 수집

## Slide 12: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
창고·전용구역 등 비인가 구역에서의 접근 경로 및 출입통제 실효성을 점검하여 무단 접근을 시도하여 자산/문서 열람 가능성 평가(Staff Only 표기 구역 포함).
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
창고·기술실·직원전용구역 출입문, 서비스 출입구·지하주차장·후문 등 관리 취약 경로
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 물리적으로 잠겨 있지 않거나 관리가 허술한 창고 및 사무실에 접근하여 사내 자산 및 대외비 문서 열람 시도 | 
2 | 결제가 필요한 편의시설(워터파크 등)에 대해서 관리가 미흡한 경로를 통해 접근 및 이용 가능 여부 확인 | 
시나리오 5. 비인가 구역 물리적 침입 시도

## Slide 13: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
카드키 복제를 통해 동일 권한으로 타 객실 접근 가능 여부 검증
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
프런트 키발급·반납 키오스크, 객실 카드 리더(문 손잡이)
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 객실 열림 권한이 담긴 카드키(무선/접촉식)를 복제 가능 여부 확인 | 
2 | 복제된 카드키를 퇴실 시 키오스크로 반납한 이후에도 동일 객실에 대한 출입 가능 여부 검증 | 
시나리오 6. 객실 카드키 복제(또는 키복사) 시도

## Slide 14: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
체크인 키오스크 및 모바일 앱의 조작(입력 변조·세션조작 등)을 통해 인증 우회·무단 체크인 가능 여부 및 서버측 검증 체계를 점검한다
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
키오스크 및 리조트 앱
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 체크인 키오스크(예약번호 기반) 및 입·퇴실 시스템을 대상으로 예약번호로 타인 체크인 가능 여부 확인 | 
2 | 복수 키오스크에서 동일 예약번호로 동시 발급 요청 시 여러 장의 객실 출입 카드 발급 여부 확인 | 
3 | 키오스크에 임의 또는 반납되지 않은 카드를 삽입했을 때 반납 처리 반영 여부 및 해당 카드로 입실 가능 여부 점검 | 
4 | 리조트 모바일 앱의 인증 흐름을 대상으로 인증 우회 시나리오를 실행하여 현장 인증·발급 절차의 취약성 발생 여부 검증 | 
시나리오 7. 키오스크 및 리조트 앱 인증 우회

## Slide 15: 5. 시나리오 상세내용
▶ 상세 내용
임직원 PC 물리 탈취 또는 외부 미디어 부팅 시 내부 기밀자료 유출 및 내부망 서버 침투 가능성 확인
▶ 주요 점검 예정 대상 및 위치
임직원 사무실·관리실 책상 위 PC, 회의실 노트북·이동형 단말 보관 장소, 현장 서버실 또는 네트워크 장비 접근 지점
No. | 상세 침투 테스트 항목 | 비고
1 | 임직원 PC·CCTV 등 관리 단말을 대상으로 물리적·원격 수단으로 내부 기밀·대외비 자료의 열람·유출 가능성 확인 | 
2 | 프런트 태블릿·PC(예약·결제·키발급 권한)를 대상으로 물리적 접근 또는 조작을 통해 고객정보·결제·키발급 권한의 탈취·오용 가능성을 점검 | 
시나리오 8. 임직원 PC 탈취 및 서버 침투 시도

## Slide 16
THANKS